Phần 1 - Đề xuất 2 cách gán nhãn

- Cách 1: Phân loại theo cảm tính và áp lực từ Stakeholders (Stakeholder-Driven Prioritization)

  - Mô tả: Gán nhãn dựa trên mức độ "kêu gào" hoặc mong muốn trực quan của các phòng ban (Marketing, Chăm sóc khách hàng). Mọi tính năng được bên liên quan coi là "quan trọng/đúng dịp" đều được nâng thành Must Have mà không dựa trên tính khả thi kỹ thuật hay kênh thay thế.

- Cách 2: Phân loại dựa trên tác động cốt lõi và kịch bản thay thế (Core Value & Fallback-Driven Prioritization)

  - Mô tả: Gán nhãn bằng phép thử nghiêm ngặt: Must Have chỉ dành cho các mục gây lỗi tài chính/vận hành nghiêm trọng hoặc thiếu nó thì luồng tính năng mới không thể hoạt động. Các tính năng có giải pháp thay thế tạm thời (dùng kênh thoại, giao diện cũ) hoặc không ảnh hưởng trực tiếp đến giao dịch sẽ bị hạ cấp xuống Should/Could/Won't.

Phần 2 - So sánh 2 cách gán nhãn

| Tiêu chí so sánh | Cách 1: Theo cảm tính Stakeholders | Cách 2: Theo tác động cốt lõi & kịch bản thay thế |
| --- | --- | --- |
| 1. Khách quan khi nhiều bộ phận cùng đề xuất | (–) Thiếu tính khách quan, dễ dẫn đến tranh cãi vì bộ phận nào cũng cho rằng yêu cầu của mình là quan trọng nhất, khiến nhóm Must bị phình to quá mức. | (+) Rất khách quan vì dựa trên tiêu chí đo lường rõ ràng (ảnh hưởng vận hành/dòng tiền, khả năng thay thế), giúp giải trình minh bạch lý do từ chối/hạ cấp yêu cầu. |
| 2. Bảo vệ được hạng mục bắt buộc như #1 | (–) Rủi ro bị lấn xát hoặc cắt giảm khi tổng điểm các mục Must từ Marketing/CSKH vượt quá năng lực (10 điểm) của Sprint. | (+) Bảo vệ tuyệt đối #1 vì sửa lỗi thu sai tiền khách ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín và tài chính doanh nghiệp, bắt buộc phải hoàn thành trước. |

Phần 3 - Áp dụng và Chốt danh sách vào Sprint

Lựa chọn Cách 2 (Theo tác động cốt lõi & kịch bản thay thế) để phân loại nhãn MoSCoW.

1. Gán nhãn MoSCoW cho 6 hạng mục

- #1. Sửa lỗi hiển thị sai cước sau khuyến mãi (2 điểm) — MUST

  - Lý do: Lỗi trực tiếp làm thu sai tiền của khách hàng, ảnh hưởng uy tín và pháp lý, không thể hoãn.

- #2. Áp mã khuyến mãi khi đặt xe (2 điểm) — MUST

  - Lý do: Là tính năng cốt lõi cho chương trình "Tháng khuyến mãi"; không có nó thì chiến dịch không thể thực thi.

- #3. Thanh toán bằng ví RikkeiPay (3 điểm) — SHOULD

  - Lý do: Cần thiết để tối ưu trải nghiệm và hoàn tiền tự động, nhưng khách vẫn có thể thanh toán bằng tiền mặt nên không làm gián đoạn luồng đặt xe.

- #4. Hẹn giờ đặt xe trước (3 điểm) — SHOULD

  - Lý do: Giá trị cao cho người dùng nhưng không phải là điều kiện tiên quyết để chạy chiến dịch "Tháng khuyến mãi".

- #5. Chat với tài xế (3 điểm) — COULD

  - Lý do: Đã có kênh thay thế hoàn toàn là gọi điện thoại trực tiếp; có thể hoãn sang đợt phát hành sau mà không gây tắc nghẽn vận hành.

- #6. Giao diện trang trí cho chương trình khuyến mãi (2 điểm) — WON'T

  - Lý do: Tuy "đúng dịp" nhưng giao diện mặc định vẫn hoạt động bình thường; không có nó ứng dụng vẫn chạy và áp mã khuyến mãi chuẩn xác. (Báo rõ cho Marketing hoãn sang đợt sau hoặc dùng Banner cấu hình động).

2. Danh sách hạng mục đưa vào Sprint (Năng lực: 10 điểm)

| STT | Hạng mục | Điểm | Nhãn MoSCoW | Trạng thái đưa vào Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #1 | Sửa lỗi hiển thị sai cước sau khuyến mãi | 2 | Must | Chọn vào Sprint |
| #2 | Áp mã khuyến mãi khi đặt xe | 2 | Must | Chọn vào Sprint |
| #3 | Thanh toán bằng ví RikkeiPay | 3 | Should | Chọn vào Sprint |
| #4 | Hẹn giờ đặt xe trước | 3 | Should | Chọn vào Sprint |
| #5 | Chat với tài xế | 3 | Could | Không chọn (Dự phòng) |
| #6 | Giao diện trang trí cho chương trình khuyến mãi | 2 | Won't | Không chọn (Báo rõ bên liên quan) |

- Tổng điểm Sprint: 2+2+3+3=10/10 điểm (Vừa khít 100% năng lực đội ngũ).

- Tỷ lệ Must trong Sprint: 2+210=410=40% điểm năng lực Sprint (Nằm trong ngưỡng an toàn, nhỏ hơn/xấp xỉ mức trần 60%, đảm bảo có 60% dư địa Should để linh hoạt cắt giảm nếu phát sinh trễ tiến độ).